| 课题编号： | 2023YFC3305503 |  | 密 级：公开 |
| --- | --- | --- | --- |

银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库

测试大纲

| 课题名称： | 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 |
| --- | --- |
| 所属项目： | 银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究 |
| 所属专项： | 社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国） |
| 项目牵头承担单位： | 中国人民银行金融研究所 |
| 课题承担单位： | 中国科学院信息工程研究所 |
| 执行期限： | 2023年11月 至 2026年10月 |

2026年7月1日

国产商用密码与抗量子密码混合的

SSH协议源码库

测试大纲

编    写

校    对

批    准

文件状态表

| 文档名称：国产商用密码与抗量子密码混合的SSH协议源码库测试大纲 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | 修订日期 | 责任人 | 修订说明 |
| V1.0 | 2026.6.28 | 鲁琳俪 | 编写测试用例 |
| V1.1 | 2026.7.1 | 鲁琳俪 | 更新测试用例 |

目  录

1	测试任务	6

1.1	任务概述	6

1.2	研究内容	6

1.3	考核指标	6

1.4	验收测试准则	6

2	被测对象说明	7

2.1	功能概述	7

2.2	测试范围	8

3	依据和引用文件	8

3.1	测试依据	8

3.2	参考资料	8

4	测试技术及方法	8

4.1	功能测试方法	8

4.2	性能测试方法	9

4.3	兼容性测试方法	9

5	测试环境及测试工具	9

5.1	硬件环境	9

5.2	软件环境	9

5.3	测试拓扑	9

5.4	测试工具	9

6	考核指标与测试设计对照表	10

7	问题处理	11

8	测试进度及人员安排	11

9	附录A 软件问题报告单	12

10	附录B 验收测试用例集	13

1	国产商用密码算法与抗量子密码算法混合功能测试	14

1.1	支持sm2和ml-kem-512混合密钥交换	14

1.2	支持sm2和ml-kem-768密钥交换算法	15

1.3	支持sm2和hqc-128密钥交换算法	16

1.4	支持sm2和hqc-192密钥交换算法	17

2	密钥交换和用户口令认证融合的PAKE-SSH功能测试	18

2.1	支持pake-sm2-ml-kem-512密钥交换算法	18

2.2	支持pake-sm2-ml-kem-768密钥交换算法	19

2.3	支持pake-sm2-hqc-128密钥交换算法	20

2.4	支持pake-sm2-hqc-192密钥交换算法	21

3	性能测试	22

3.1	国产商用密码算法与抗量子密码算法混合SSH性能测试	22

3.2	密钥交换和用户口令认证融合的PAKE-SSH性能测试	24

4	兼容性测试	26

5	测试结果总结	31

测试任务

任务概述

对课题三“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”实现的“国产商用密码与抗量子密码混合的SSH协议源码库”进行测试，验证其实现是否满足《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题任务书》的考核指标要求。

研究内容

针对跨行结算、网上银行、手机银行等典型业务场景，设计多层次、数据保护粒度可调的抗量子密码安全协议。研究：1）抗量子密码安全通信协议：攻关IPSec抗量子密码安全协议，均衡抗量子算法迁移安全性和性能指标，设计IPSec抗量子密码算法迁移方法；构建TLS抗量子密码安全协议；设计SSH抗量子认证授权协议，满足远程登录认证授权业务需求，提高抗量子密码迁移广度。2）协议算法灵活适配机制：研究支持经典密码与抗量子密码并存的算法体系选择机制，增强迁移稳定性和协议健壮性；研究多密码算法体系自动适配和平滑切换机制，提升协议的灵活性。

考核指标

根据课题三考核指标1.2“银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库”，指标完成状态要求：国产商用密码与抗量子密码混合的TLS、IPSec、SSH协议源码库，支持2类抗量子密码算法，可达到128、256比特的量子安全等级。

任务书考核指标之外的其他测试内容，单写一段说明。

验收测试准则

验收准则如下：

- 软件系统符合课题三《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题任务书》规定的全部功能要求；

- 验收测试过程中发现的问题全部闭环。

测试概述

被测对象说明

课题三研制“国产商用密码与抗量子密码混合的SSH协议源码库”，实现的SSH协议，一方面实现了国产商用密码算法SM2分别与抗量子密码算法ML-KEM-512、ML-KEM-768、HQC128、HQC192混合的密钥交换，ML-KEM-512、HQC128达到128比特的量子安全等级，ML-KEM-768、HQC192达到256比特的量子安全等级，完成了课题的考核指标；另一方面，设计并实现了基于口令的认证密钥交换，将该过程集成到OpenSSH中，可通过旁路替换SSH协议中原有的密钥交换和用户口令认证过程，实现交互轮次更少的PAKE-SSH。以上SSH协议的迁移方案沿用了SSH协议的算法配置和协商架构，通过算法列表的灵活配置设置算法的优先级，通信双方可优先选择抗量子算法，在抗量子迁移进度不同的异构系统之间，兼容不支持PQC的旧版本SSH客户端和服务端，算法协商会选择双方都支持的第一个算法。

测试范围

测试主要包括功能测试、性能测试和兼容性测试。

功能测试指根据《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术》课题任务书，对SSH协议库的考核指标覆盖功能进行验证性测试。

性能测试一方面测试运行SSH协议源码库时，选取不同混合密钥交换算法，客户端与服务端建立连接的响应时间。另一方面，测试运行PAKE-SSH时，选取相应混合密钥交换算法，客户端与服务端建立连接的响应时间，与原始SSH协议连接建立时间进行对比。

兼容性测试，客户端和服务端，一方使用原始SSH程序，另一方使用改造的SSH程序，测试改造的SSH是否与原始的SSH协议兼容。

课题任务书目标、预期成果与考核指标

| 课题目标 | 预期成果 |  |  | 考核指标 |  |  |  | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期成果名称 |  | 预期成果 类型 | 指标 名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |  |
| 针对抗量子密 码安全协议迁移中复杂异构节点难以互通、安全性与性能 平衡难度大、 交易通信不稳定等问题，研制 抗量子认证授权模块，构建码安全协议库，形成密码安全协议抗量子迁移解决方案，实现 身份认证、访 问控制等基 础功能，支持银行信息系统抗量子密码平滑、稳 健、敏捷迁移，提升银行业抗量子攻击能力。 | 1 | 银行业抗量子密码安全协议库 | 新技术 新方法 软件 | 指标1 银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具 | 无 | 抗量子证书生成工具原型，支持 GB/T20518-2018 和 X.509 标准，支持 1 类抗量子密码算法 | 抗量子证书生成工具，支持抗量子 / 混合证书生成，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级 | 专家评审与第三方测试 |
|  |  |  |  | 指标2 银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库 | 无 | 国产商用密码与抗量子密码混合的 TLS 协议源码库，支持 1 类抗量子密码算法 | 国产商用密码与抗量子密码混合的 TLS、IPSec、SSH 协议源码库，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级 | 专家评审与第三方测试 |

考核指标

| 课题名称 | 预期成果名称 | 指标名称 | 考核指标完成时指标值/状态 | 课题 成果物 | 检测内容 | 测试用例 | 测试用例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题3： 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 | 银行业抗量子密码安全协议库 | 指标1 银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具 | 抗量子证书生成工具，支持抗量子 / 混合证书生成，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级 | 抗量子/混合公钥证书生成工具 | 抗量子证书 | 1(1) 实现正确性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1(2) 支持的抗量子密码算法 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1(3) 量子安全强度 |  |
|  |  |  |  |  | 混合证书 | 1(4) 实现正确性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1(5) 支持的抗量子密码算法量子安全强度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1(6) 量子安全强度 |  |
|  |  | 指标2 银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库 | 国产商用密码与抗量子密码混合的 TLS、IPSec、SSH 协议源码库，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级 | 协议源码库 | 国产商用密码与抗量子密码混合的TLS协议源码库 | 2(13) 加密时间 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 2(14) 解密时间 |  |
|  |  |  |  |  | 国产商用密码与抗量子密码混合的IPSec协议源码库 | 2(15) 签名时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2(16) 验签时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2(21) 验签时间 |  |
|  |  |  |  |  | 国产商用密码与抗量子密码混合的SSH协议源码库 | 2(22) 签名时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2(23) 验签时间 |  |

2.4.1 指标1考核内容：银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具指标详情：提出抗量子可证安全的加密、签名、群/环签名、门限加密/签名等4类区块链密码算法，至少具有128比特的量子安全强度。

该指标涉及的算法有6个：END密钥封装算法、MORO数字签名算法、GM-α群签名算法、ModRaptor环签名算法、门限TFHE加密算法、TS门限签名算法，每个算法涉及的3个测试项为实现正确性、经典安全强度、量子安全强度。

依据和引用文件表 1

测试依据

- GB/T 25000.51-2010 软件工程 软件产品质量要求与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则

- CSTCQBRYJB001 软件产品测试规范V3.0

- CSTCQBRYJB002 软件产品验收测试规范及评价V3.0

参考资料

- 《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术》课题任务书

- 《国产商用密码与抗量子密码混合的SSH协议源码库设计报告》

测试技术及方法

功能测试方法

采用查看程序执行打印输出、日志，以及tcpdump或Wireshark抓包分析等方式，验证功能的正确性。

性能测试方法

采用查看程序执行打印输出、日志，以及tcpdump或Wireshark抓包分析等方式，采集客户端与服务端建立连接的响应时间。

兼容性测试方法

客户端使用原始SSH程序，服务端使用改造的SSHD程序，采用查看程序执行打印输出、日志，以及tcpdump或Wireshark抓包分析等方式，测试协议执行是否成功。

测试环境及测试工具

硬件环境

| 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 笔记本电脑 | Lenovo ThinkPad S3 Gen 2 | 处理器：Intel Core i7-10510U*8 内存：16GB 操作系统：Ubuntu 24.04.4 LTS，64位 |

软件环境

| 名称 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| OpenSSH | OQS的OpenSSH分支，V10.2 | 依赖的OpenSSL当前版本3.4.0 |

测试拓扑

测试工具

| 名称 | 版本 | 生产厂商 | 工具说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wireshark | Version 4.6.4 | The Wireshark Foundation | 抓包与分析数据包工具 |
| tcpdump | Version 4.99.4 | The Tcpdump Group | Linux/Unix环境下命令行网络抓包工具 |

考核指标与测试设计对照表

依据验收测试要求进行了全面的需求分析，分解的测试项能够覆盖课题研究相关任务书要求，其追溯关系见下表。

表

| 考核指标 | 完成时指标值/状态 | 测试内容 | 测试指标 | 测试对象 | 测试用例（用例集中编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标1.2银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库 | 国产商用密码与抗量子密码混合的TLS、IPSec、SSH协议源码库，支持2类抗量子密码算法，可达到128、256比特的量子安全等级 | 国产商用密码与抗量子密码混合的TLS协议源码库 | 功能测试 |  |  |
|  |  |  | 性能测试 |  |  |
|  |  |  | 兼容性测试 |  |  |
|  |  |  | 安全性测试 |  |  |

功能测试的测试用例表

文字展开写，要测谁，具体测什么，测试的目的是什么

同时注意引用附录中内容，为什么选择这几个算法，安全强度原理等

性能测试的测试用例表

兼容性测试的测试用例表

安全性测试的测试用例表

问题处理

对测试过程中发现的问题进行分析汇总，提交研制方进行问题确认，研制方应对问题进行解释，并提出处理意见（同意修改或不修改），对不修改问题说明理由。研制方根据处理意见对软件进行更改，测试方对更改后的软件完成更改确认和回归测试。

测试进度及人员安排

测试进度安排见下表。

表9-1 测试进度

| 序号 | 测试活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试需求分析与测试用例设计 | 2026.4.15 | 2026.5.15 | 鲁琳俪 | 宋利 |
| 2 | 测试大纲撰写 | 2026.5.16 | 2026.6.28 | 鲁琳俪 | 宋利 |
| 3 | 测试执行 | 2026.7.10 | 2026.7.20 | 鲁琳俪 | 宋利 |
| 4 | 回归测试 | 2026.7.20 | 2026.8.1 | 鲁琳俪 | 宋利 |
| 5 | 测试总结 | 2026.8.1 | 2026.8.5 | 鲁琳俪 | 宋利 |

附录A 软件问题报告单

测试问题报告单

| 测试日期 | 测试人员 | 测试问题数量 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例标识 | 测试用例名称 | 测试问题描述 |

附录B 验收测试用例集

测试用例集

- 国产商用密码算法与抗量子密码算法混合功能测试

| 测试项目 | END密钥封装算法的实现正确性 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证算法的实现正确性 |
| 测试环境 | 算法功能测试环境 |
| 必选/可选 | 必选 |
| 前置条件 | 被测程序已经部署 |
| 测试流程 | 披露介绍： 1.END密钥封装算法正确性； 2.END密钥封装算法通过已知向量一致性检测。 测试步骤： 1.定义算法所使用的变量： int i, j; int8_t *h = xmalloc(PKLEN * sizeof(int8_t)); int8_t *f = xmalloc(DIM_N * sizeof(int8_t)); int8_t *g = xmalloc(DIM_N * sizeof(int8_t)); int8_t *F = xmalloc(DIM_N * sizeof(int8_t)); int8_t *G = xmalloc(DIM_N * sizeof(int8_t)); int8_t *k = xmalloc(DIM_N * sizeof(int8_t)); int16_t *w = xmalloc(DIM_N * sizeof(int16_t)); int16_t *wp = xmalloc(DIM_N * sizeof(int16_t)); int8_t *c = xmalloc(CIPHLEN); int8_t *K1 = xmalloc(SECRETLEN * sizeof(int8_t)); int8_t *K2 = xmalloc(SECRETLEN * sizeof(int8_t)); void *tmpbytes = xmalloc(22 * DIM_N + 18); uint8_t correct = 1; uint32_t *tmp = (void *)(((uintptr_t)tmpbytes + 7) & ~(uintptr_t)7); 2.通过调用算法提供的API，运行10000次，验证密钥封装算法封装解封装正确性； END_keygen(h, f, g, F, G, w, wp, k, tmp, 22 * DIM_N); for(i=0; i<NTEST; i++) { END_cca_encrypt(h, c, K1); END_cca_decrypt(h, c, K2, f, g, F, G, k, w, wp); for(j=0; j<SECRETLEN; j++) { correct &= (K1[j] == K2[j]); } } printf("Decapsulation(Encapsulation(m)) == K: %s\n\n", correct ? "True" : "False"); 3.使用10组测试向量作为输入，调用算法API，通过已知向量测试验证签名验签算法实现一致性。 FILE *fp = fopen("END-512-KAT.bin", "rb"); if (!fp) { perror("fopen"); exit(EXIT_FAILURE); } for(i=0; i<KAT_NUM; i++) { int idx; fread(&idx, sizeof(int), 1, fp); fread(h, sizeof(int8_t), PKLEN, fp); fread(f, sizeof(int8_t), DIM_N, fp); fread(g, sizeof(int8_t), DIM_N, fp); fread(F, sizeof(int8_t), DIM_N, fp); fread(G, sizeof(int8_t), DIM_N, fp); fread(k, sizeof(int8_t), DIM_N, fp); fread(w, sizeof(int16_t), DIM_N, fp); fread(wp, sizeof(int16_t), DIM_N, fp); fread(c, sizeof(int8_t), CIPHLEN, fp); fread(K1, sizeof(int8_t), SECRETLEN, fp); correct = 1; END_cca_decrypt(h, c, K2, f, g, F, G, k, w, wp); for(j=0; j<SECRETLEN; j++) { correct &= (K1[j] == K2[j]); } printf("KAT-%d\ttest: %s\n", idx+1, correct ? "True" : "False"); } |
| 测试判据 | 1.END密钥封装算法封装解封装正确； 2.END密钥封装算法通过已知向量一致性检测。 |
| 测试结果 |  |
| 测试结论 |  |

  - 支持sm2和ml-kem-512混合密钥交换

| 测试用例名称 |  | sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 输入以下指令，运行tcpdump，监听抓包： sudo tcpdump -i lo -nn -s0 -w ssh-local.pcap |  |  | 抓包进程启动成功，开启监听。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms=sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
|  | 按键ctrl+c停止抓包，使用wireshark查看获取的“.pcap”数据包。 |  |  | SSH协议解析成功，算法协商阶段的密钥交换算法为：sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 支持sm2和ml-kem-768密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 输入以下指令，运行tcpdump，监听抓包： sudo tcpdump -i lo -nn -s0 -w ssh-local.pcap |  |  | 抓包进程启动成功，开启监听。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
|  | 按键ctrl+c停止抓包，使用wireshark查看获取的“.pcap”数据包。 |  |  | SSH协议解析成功，算法协商阶段的密钥交换算法为：sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 支持sm2和hqc-128密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 输入以下指令，运行tcpdump，监听抓包： sudo tcpdump -i lo -nn -s0 -w ssh-local.pcap |  |  | 抓包进程启动成功，开启监听。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
|  | 按键ctrl+c停止抓包，使用wireshark查看获取的“.pcap”数据包。 |  |  | SSH协议解析成功，算法协商阶段的密钥交换算法为：sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 支持sm2和hqc-192密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 输入以下指令，运行tcpdump，监听抓包： sudo tcpdump -i lo -nn -s0 -w ssh-local.pcap |  |  | 抓包进程启动成功，开启监听。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org |  |  |  |  |
|  | 按键ctrl+c停止抓包，使用wireshark查看获取的“.pcap”数据包。 |  |  | SSH协议解析成功，算法协商阶段的密钥交换算法为：sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

- 密钥交换和用户口令认证融合的PAKE-SSH功能测试

  - 支持pake-sm2-ml-kem-512密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 支持pake-sm2-ml-kem-768密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 支持pake-sm2-hqc-128密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取pake-sm2- hqc-128r3-sha256@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2- hqc-128r3-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= pake-sm2- hqc-128r3-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2- hqc-128r3-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= pake-sm2- hqc-128r3-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为pake-sm2- hqc-128r3-sha256@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 支持pake-sm2-hqc-192密钥交换算法

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org密钥交换功能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议的密钥交换阶段是否能成功选取pake-sm2- hqc-192r3-sha384@gmssl.org密钥交换算法，并成功完成混合密钥交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2- hqc-192r3-sha384@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms= pake-sm2- hqc-192r3-sha384@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2- hqc-192r3-sha384@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= pake-sm2- hqc-19r32-sha384@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示： - 建立连接成功； - 算法协商阶段选择的密钥交换算法为pake-sm2- hqc-192r3-sha384@gmssl.org |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

- 性能测试

  - 国产商用密码算法与抗量子密码算法混合SSH性能测试

| 测试用例名称 |  | sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

  - 密钥交换和用户口令认证融合的PAKE-SSH性能测试

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-768-sha256@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择pake-sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法pake-sm2-hqc-128r3-sha256@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | pake-sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org密钥交换性能测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 测试SSH协议密钥交换算法选择pake-sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org时，从客户端发起密钥交换到连接建立时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 服务端已生成主机密钥。脚本文件hkex_perf_test.sh可以自动执行SSH客户端和服务端启动指令，并指定测试次数。文本文件test_result.txt记录测试结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 配置脚本文件hkex_perf_test.sh，指定密钥交换算法pake-sm2-hqc-192r3-sha384@gmssl.org，指定测试次数10次，执行脚本。 |  |  | 脚本执行完成，测试结果写入test_result.txt |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

- 兼容性测试

| 测试用例名称 |  | PAKE-SSH与原始SSH兼容性测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 客户端使用原始SSH程序，服务端使用改造的SSHD程序，测试PAKE-SSH是否与原始的SSH协议兼容。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 客户端部署原始OpenSSH，服务端部署改造的OpenSSH。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开服务端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开客户端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示：建立连接成功 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | PAKE-SSH与原始SSH兼容性测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 客户端使用原始SSH程序，服务端使用改造的SSHD程序，测试PAKE-SSH是否与原始的SSH协议兼容。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 客户端部署原始OPENSSH，服务端部署改造的OPENSSH。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开服务端Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms=sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开客户端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示：客户端不支持sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换算法，双方选取共同支持的第一个密钥交换算法建立连接成功。 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | PAKE-SSH与原始SSH兼容性测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 客户端使用原始SSH程序，服务端使用改造的SSHD程序，测试PAKE-SSH是否与原始的SSH协议兼容。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 客户端部署原始OPENSSH，服务端部署改造的OPENSSH。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开服务端Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd -D -f /home/lu/openssh/regress/sshd_config -o KexAlgorithms=pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -h /home/lu/openssh/regress/host.ssh-mldsa-44 |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开客户端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示：客户端不支持pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换算法，双方选取共同支持的第一个密钥交换算法建立连接成功。 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | PAKE-SSH与原始SSH兼容性测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 客户端使用改造的SSH程序，服务端使用原始SSHD程序，测试PAKE-SSH是否与原始的SSH协议兼容。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 客户端部署改造的OPENSSH，服务端部署原始OPENSSH。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开服务端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开客户端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示：建立连接成功 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | PAKE-SSH与原始SSH兼容性测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 客户端使用改造的SSH程序，服务端使用原始SSHD程序，测试PAKE-SSH是否与原始的SSH协议兼容。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 客户端部署改造的OPENSSH，服务端部署原始OPENSSH。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开服务端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开客户端Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示：服务端不支持sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换算法，双方选取共同支持的第一个密钥交换算法建立连接成功。 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | PAKE-SSH与原始SSH兼容性测试 |  |  |  | 标识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 客户端使用改造的SSH程序，服务端使用原始SSHD程序，测试PAKE-SSH是否与原始的SSH协议兼容。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 客户端部署改造的OPENSSH，服务端部署原始OPENSSH。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
|  | 打开服务端Terminal终端，输入以下指令，启动SSH服务端： /home/lu/openssh/sshd |  |  | 服务端启动成功，等待客户端连接。 |  |  |  |  |
|  | 打开客户端Terminal终端，输入以下指令，指定密钥交换算法pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org，启动SSH客户端： /home/lu/openssh/ssh -F /home/lu/openssh/regress/ssh_config -o KexAlgorithms= pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org -o HostKeyAlgorithms=ssh-mldsa-44 -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-mldsa-44 -o PasswordAuthentication=no -i /home/lu/openssh/regress/ssh-mldsa-44 somehost true |  |  | - 客户端启动成功，执行与服务端建立SSH连接过程。终端打印执行结果。 - 打印结果显示：服务端不支持pake-sm2-ml-kem-512-sha256@gmssl.org密钥交换算法，双方选取共同支持的第一个密钥交换算法建立连接成功。 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

- 测试结果总结

| 序号 | 测试用例 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  | HKEX-F1 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-F2 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-F3 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-F4 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-F1 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-F2 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-F3 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-F4 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-P1 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-P2 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-P3 | □通过 □不通过 |
|  | HKEX-P4 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-P1 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-P2 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-P3 | □通过 □不通过 |
|  | P-HKEX-P4 | □通过 □不通过 |
|  | COMP-1 | □通过 □不通过 |
|  | COMP-2 | □通过 □不通过 |
|  | COMP-3 | □通过 □不通过 |
|  | COMP-4 | □通过 □不通过 |
|  | COMP-5 | □通过 □不通过 |
|  | COMP-6 | □通过 □不通过 |
| 测试结果统计 |  | 测试 项，通过 项 |