| 课题编号： | 2023YFC3305503 |  | 密 级：公开 |
| --- | --- | --- | --- |

抗量子证书生成工具

测试大纲

| 课题名称： | 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 |
| --- | --- |
| 所属项目： | 银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究 |
| 所属专项： | 社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国） |
| 项目牵头承担单位： | 中国人民银行金融研究所 |
| 课题承担单位： | 中国科学院信息工程研究所 |
| 课题参与单位： |  |
| 执行期限： | 2023年10月 至 2026年10月 |

2026年06月09日

文档标识：SQAOSP_G01_23023_01-ATO-1/1-1.1

抗量子证书生成工具

测试大纲

编    写

审    核

批    准

中国科学院信息工程研究所

二〇二六年六月

文件状态表

| 文档名称：抗量子证书生成工具测试大纲 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | 修订日期 | 责任人 | 修订说明 |
| V1.0 | 2026.6.9 | 刘凯博 | 写测试用例 |
| V1.1 | 2026.8.10 | 张航 | 修改测试大纲 |
| 文档名称：抗量子证书生成工具测试大纲 |  |  |  |

目  录

1 测试任务	5

1.1 任务概述	5

1.2 研究内容	5

1.3 考核指标	5

1.4 验收测试准则	6

2 被测对象说明	6

2.1 测试功能概述	6

2.2 测试范围	8

3 依据和引用文件	9

3.1 测试依据	9

4 测试技术及方法	9

4.1 功能测试方法	9

4.2 性能测试方法	9

4.3 兼容性测试方法	10

5 测试环境	10

5.1 硬件环境	10

5.2 软件环境	10

6 考核指标	10

7 问题处理	11

8 测试进度及人员安排	11

9 附录A软件问题报告单	12

10 附录B验收测试用例集	13

1 抗量子证书生成工具功能测试	14

1.1 混合证书生成功能测试验证	14

1.2 纯抗量子证书生成测试验证	15

1.3 密钥生成与算法支持测试验证	17

1.4 证书字段与扩展验证测试	19

1.5 传统证书链验签测试	21

1.6 外部公钥导入签发测试	23

1.7 文件输出测试	24

2 抗量子证书生成工具性能测试	25

3 抗量子证书生成工具兼容性测试	27

3.1 多算法组合覆盖测试	27

3.2 跨平台编译与运行测试	28

4 测试结果总结	30

- 测试任务

  - 任务概述

中国科学院信息工程研究所承担《银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究任务书》中课题三"银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术"的研究工作，研制了抗量子证书生成工具。测试组负责对该课题成果进行验收测试，验证其是否满足考核指标要求。

  - 研究内容

针对手机银行、网上银行等典型业务场景，设计抗量子GB/T 20518-2018与X.509 证书，研制抗量子证书生成工具；研究抗量子认证授权机制，研究认证授权模块的优化 实现方法，设计满足较大吞吐量、较高计算性能、低通信负载、灵活动态适配终端等应用需求的认证授权模块优化方案。

  - 考核指标

    - 任务书考核指标

根据《银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究任务书》中课题三考核指标 1.1 “银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具”的要求，本课题应形成抗量子证书生成工具，支持抗量子/混合证书生成，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级，能够生成抗量子证书和混合证书。

    - 其他考核指标

任务书考核指标之外的其他测试内容包括：证书生成工具的性能测试、跨平台编译运行测试、外部公钥导入签发测试 以及异常输入处理测试。上述测试用于辅助评价工具的运行效率、工程适配能力、应用场景覆盖能力和健壮性。

  - 验收测试准则

- 软件系统符合课题三《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题任务书》规定的全部功能要求；

- GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则；

- GB/T 20518‑2018《信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式》；

- FIPS 203《Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard》

- FIPS 204《Module-Lattice-Based Digital Signature Standard》

- FIPS 205《Stateless Hash-Based Digital Signature Standard》

- 验收测试过程中发现的问题全部闭环。

  - 术语和缩略语

ML-DSA: Module Lattice Digital Signature Algorithm基于模格的数字签名算法

ML-KEM: Module Lattice Key Encapsulation Mechanism基于模格的密钥封装机制

SLH-DSA: Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm，基于无状态哈希的数字签名算法

SM2: Public Key Cryptographic Algorithm SM2 Based On Elliptic Curves，SM2椭圆曲线公钥密码算法

TBS:To Be Signed "待签名"，是 X.509（RFC 5280）与 GB/T 20518-2018 里证书结构的一个字段名

- 测试概述

  - 课题任务书目标、预期成果与考核指标书

表 1 课题任务书目标、预期成果与考核指标

| 课题目标 | 预期成果 |  |  | 考核指标 |  |  |  | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期成果名称 |  | 预期成果 类型 | 指标 名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |  |
| 针对抗量子密码安全协议迁移中复杂异构节点难以互通、安全性与性能平衡难度大、 交易通信不稳定等问题，研制抗量子认证授权模块，构建密码安全协议库，形成密码安全协议抗量子迁移解决方案，实现身份认证、访问控制等基础功能，支持银行信息系统抗量子密码平滑、稳健、敏捷迁移，提升银行业抗量子攻击能力。 | 1 | 银行业抗量子密码安全协议库 | 新技术 新方法 软件 | 指标1 银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具 | 无 | 抗量子证书生成工具原型，支持 GB/T 20518-2018 和 X.509 标准，支持1类抗量子 密码算法。 | 抗量子证书生成工具，支持抗量子/混合证书生成，支持2类抗量子密码算法，可达到128、256比特的量子安全等级。 | 专家评审与第三方测试 |

  - 测试内容说明

    - 测试内容说明

对于银行信息系统抗量子/混合密钥安全协议库，根据任务书考核指标要求，形成抗量子证书生成工具，支持抗量子/混合证书生成，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级，能够生成抗量子证书和混合证书。

可以分解为以下2个指标：

指标1：支持2类抗量子密码算法。

抗量子证书生成工具支持两类抗量子密码算法在证书生成流程中的应用。一类为抗量子密钥封装算法，用于生成以抗量子KEM公钥为主体的用户证书，典型算法包括Kyber/ML-KEM；另一类为抗量子数字签名算法，用于证书签发、证书链构造和签名验证，典型算法包括Dilithium/ML-DSA、SPHINCS/SLH-DSA。通过上述两类算法，工具能够生成纯抗量子证书链，并能够在RSA、SM2等传统/国密证书基础上加入抗量子公钥和抗量子签名扩展，形成混合证书。

指标2：达到128、256比特的量子安全等级。

NIST 使用一组安全类别（security category）来描述抗量子安全性，该分类基于对称密码现有标准提供的安全强度范围。在NIST指南文件NIST IR 8547中列举了安全类别（见下表）。

表 算法抗量子安全级别

NIST 已发布了部分抗量子算法标准，包括FIPS 203（ML-KEM）、FIPS 204（ML-DSA）、FIPS 205（SLH-DSA），在以上标准文件中，对算法的安全等级明确如下：

图 1 ML-KEM算法参数集

图 2 ML-DSA算法参数集

图3 SLH-DSA算法参数集

其中，抗量子证书生成工具中用到的抗量子算法 Kyber-512、ML-DSA-44、SLH-DSA-SHA2-128s/128f 达到128比特的量子安全等级，Kyber-1024、ML-DSA-87 、SLH-DSA-SHA2-256s/256f达到256比特的量子安全等级。本课题实现了基于上述算法的抗量子证书和混合证书生成能力。

本课题考核指标要求抗量子证书生成工具可达到 128、256 比特量子安全等级。证书的生成与验证同协议一样，是把密码原语组装成流程的逻辑：密钥生成原语产生签名密钥对与密钥封装密钥对，签名原语对证书 TBS 数据签名完成逐级签发，验签原语沿证书链校验签发关系与扩展中的抗量子公钥、签名。证书这一数据结构本身不自带量子安全，量子安全来自流程实例化的算法：一类是抗量子密钥封装算法，用于以抗量子公钥为主体的用户证书；另一类是抗量子数字签名算法，用于证书签发与验签。因此，证书的量子安全等级由所实例化的抗量子算法参数集决定：采用 128 比特档参数集即达到 128 比特，采用 256 比特档参数集即达到 256 比特。

图1 证书生成与验证流程

对于证书生成工具，其主要过程包括证书密钥生成、证书签发和证书验证，交互逻辑如下：

- 证书持有方生成密钥对。用户证书涉及的密钥包括抗量子密钥封装密钥对（其公钥作为证书主体公钥，供后续协议的密钥交换使用）以及签名密钥对（用于身份认证）。

- 证书持有方将公钥提交给签发方，形成证书申请。

- 签发方构造证书的待签名内容（TBS，包含版本、序列号、签名算法、颁发者、有效期、主体、主体公钥信息以及扩展），使用签名私钥对 TBS 的 DER 编码进行签名，将签名值写入证书，完成证书的逐级签发。

- 证书验证方使用签发者公钥对证书 TBS 验签，并沿证书链逐级验证至可信根证书。

- 验签通过后，证书中的公钥可信，可用于后续协议的密钥交换或身份认证。

证书生成工具的抗量子，需要在证书的密码原语中加入抗量子密码，即在用户证书中加入抗量子密钥封装公钥、在证书签发与验证过程中加入抗量子签名，具体如下：

- 对于混合证书，证书主体仍然使用经典/国密算法（RSA 或 SM2）的密钥与签名，证书结构中同时承载经典和抗量子两套公钥与签名：抗量子密钥封装公钥以自定义证书扩展（OID 1.3.6.1.4.1.54321.1.1）承载，抗量子签名以自定义证书扩展（OID 1.3.6.1.4.1.54321.1.2）承载，证书顶层的签名值仍由 RSA 或 SM2 产生，从而与现有 X.509、GB/T 20518-2018 证书处理流程兼容。抗量子签名的对象是证书 TBS 的 DER 编码，即包含抗量子公钥扩展、尚未包含抗量子签名扩展的原始 TBS。验证时，验证方一方面使用 RSA/SM2 公钥验证证书的经典签名，另一方面从扩展字段中取出抗量子公钥和抗量子签名，对原始 TBS 执行抗量子验签，两者均验证通过，才认为证书可信。由于抗量子公钥扩展位于经典签名的覆盖范围之内，而抗量子签名又覆盖了证书主体公钥，两套公钥被两套签名交叉覆盖，攻击者要替换或篡改任一公钥，必须同时攻破经典签名和抗量子签名；即使经典签名被量子计算攻破，抗量子签名仍然有效，证书的完整性和身份绑定依然是安全的。

- 对于纯抗量子证书，工具不再使用 RSA、SM2 等经典算法，证书的结构、公钥和签名全部由抗量子算法构成：用户证书的主体公钥直接是抗量子密钥封装公钥（Kyber-512/768/1024），公钥算法标识即为该抗量子 KEM 算法；证书链的根证书、中间证书和用户证书全部使用抗量子签名算法（ML-DSA/Dilithium、SLH-DSA/SPHINCS）逐级签发，证书顶层的签名值就是抗量子签名，验签也完全由抗量子签名算法完成。因此纯抗量子证书的量子安全能力直接来自抗量子 KEM 原语和抗量子签名原语，不再依赖任何经典密码原语。

- 关于量子安全等级的归因：用户证书本身不执行封装与解封装运算，其量子安全等级体现为证书所承载的抗量子密钥封装公钥的参数集，即该证书支撑的密钥交换阶段的量子安全等级取决于抗量子 KEM 算法参数集；证书的完整性、真实性与不可伪造性由抗量子签名保证，证书签发与验证阶段的量子安全等级取决于抗量子签名算法的参数集。对于哈希类签名 SLH-DSA，其安全性建立在哈希函数之上，量子安全等级同样由其算法参数集决定。

综上所述，要保证证书生成工具达到 128、256 比特的量子安全，用户证书承载的抗量子 KEM 原语和证书签发、验证所用的抗量子签名原语，其算法构造实例都应达到 128、256 比特量子安全等级，即 Kyber-512/ML-KEM-512 与 ML-DSA-44、SLH-DSA-SHA2-128s/128f 对应 128 比特等级，Kyber-1024/ML-KEM-1024 与 ML-DSA-87、SLH-DSA-SHA2-256s/256f 对应 256 比特等级。

以上指标对应的测试内容如下表所示：

表 2 考核指标对应测试内容

| 被测对象 | 考核指标要求 | 测试内容 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗量子证书生成工具 | 抗量子证书生成工具，支持抗量子/混合证书生成，支持2类抗量子密码算法，可达到128、256比特的量子安全等级。 | 国产商用密码算法SM2与格类抗量子数字签名算法混合： - 支持 RSA + ML-DSA 混合证书链生成 - 支持 SM2 + ML-DSA 混合证书链生成 | 功能测试 |
|  |  | 国产商用密码算法SM2与哈希类抗量子数字签名算法SLH-DSA混合： - 支持 RSA + SLH-DSA 混合证书链生成 - 支持 SM2 + SLH-DSA 混合证书链生成 |  |
|  |  | 达到128比特量子安全等级： ➢支持ML-KEM-512 ➢支持ML-DSA-44 ➢支持SLH-DSA-SHA2-128s/128f | 安全性 测试 |
|  |  | 达到256比特量子安全等级： ➢支持ML-KEM-1024 ➢支持ML-DSA-87 ➢支持SLH-DSA-SHA2-256s/256f |  |

    - 其他测试内容

表 3 其他测试能力汇总表

| 序号 | 功能 | 功能子项 | 功能描述 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 证书字段与扩展验证 | 基础证书字段验证 抗量子公钥扩展验证 抗量子签名扩展验证 | 验证生成证书中的主题、颁发者、有效期、Key Usage、Basic Constraints 等基础字段正确，并验证混合证书中抗量子公钥和抗量子签名扩展字段可被写入和提取。 | 功能测试 |
|  | 性能验证 | 密钥生成与证书生成耗时 | 统计不同算法组合下密钥生成、证书生成和证书链验证耗时，用于评估工具运行效率。 | 兼容性测试 |
|  | 工程适配 | Linux/Windows 编译运行 | 验证 Linux/Windows 目标平台编译，以及 Linux 环境下证书生成能力。 | 兼容性测试 |

  - 测试范围

测试主要包括功能测试、安全性测试、性能测试和兼容性测试。

    - 功能测试

功能测试指根据《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术》课题任务书，对抗量子证书生成工具的考核指标要求进行功能验证性测试。

表 4考核指标功能测试内容及对应测试项

| 考核指标要求 | 被测对象 | 测试内容 | 测试项 | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持2类抗量子密码算法 | 抗量子证书生成工具 | 支持抗量子密钥封装类算法：生成包含 Kyber/ML-KEM公钥的抗量子证书或混合证书 | 支持 Kyber-512 用户证书生成，支持 Kyber-1024 用户证书生成 | ZS-1-1 ZS-1-2 ZS-1-3 ZS-1-9 ZS-1-11 |
|  |  | 支持抗量子数字签名类算法：生成基于 ML-DSA/Dilithium、SLH-DSA/SPHINCS 签发的抗量子证书或混合证书 | 支持 ML-DSA-44 证书链生成，支持 ML-DSA-87 证书链生成，支持 SLH-DSA-SHA2-128s/128f 证书链生成 | ZS-1-4 ZS-1-5 ZS-1-12 ZS-1-14 ZS-1-15 |

    - 安全性测试

安全性测试指根据《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术》课题任务书，对银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具的考核指标要求进行安全性验证性测试。

一种主流的衡量密码系统安全等级的方式，是主要评估其底层核心算法的强度。本课题将证书生成工具支持的底层抗量子算法安全等级作为抗量子证书和混合证书量子安全级别的评判依据。目前主流的抗量子算法主要包括NIST抗量子算法征集和标准化相关算法，如已经标准化的ML-KEM（FIPS 203）、ML-DSA（FIPS 204）、SLH-DSA（FIPS 205），以及已经选中即将标准化的HQC等。本课题抗量子证书生成工具所选算法包括抗量子密钥封装类算法Kyber/ML-KEM和抗量子数字签名类算法ML-DSA、SLH-DSA。其中，Kyber-512、ML-DSA-44、SLH-DSA-SHA2-128s/128f达到128比特量子安全等级，Kyber-1024、ML-DSA-87达到256比特量子安全等级。本课题通过生成基于上述算法的抗量子证书和混合证书，以满足任务书量子安全等级的指标要求。因此，需测试证书生成过程中实际使用的算法类型、算法参数集、证书公钥信息和签名信息，以确认工具对上述算法和安全等级的支持。

表 5 安全性测试内容及对应测试项

| 被测对象 | 考核指标要求 | 测试内容 | 测试项 | 测试 用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗量子证书生成工具 | 两类PQC算法128、256比特量子安全等级的安全性要求。 | 达到128比特量子安全等级：支持Kyber-512；支持ML-DSA-44；支持SLH-DSA-SHA2-128s/128f | 支持Kyber-512用户证书生成；支持ML-DSA-44证书链生成；支持SLH-DSA-SHA2-128s/128f证书链生成 | ZS-1-3 ZS-1-4 ZS-1-5 ZS-1-15 |
|  |  | 达到256比特量子安全等级：支持Kyber-1024；支持ML-DSA-87 | 支持Kyber-1024用户证书生成；支持ML-DSA-87证书链生成. | ZS-1-3 ZS-1-4 ZS-1-5 ZS-1-15 |

    - 性能测试

该部分性能相关测试不在课题任务书规定的考核指标范围内，属于指标外补充测试内容。

表 6 性能测试内容及对应测试项

| 被测对象 | 测试内容 | 测试项 | 说明 | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗量子证书生成工具 | 测试不同算法组合下密钥生成、证书生成和证书链验证耗时 | 抗量子证书生成工具性能测试 | 分别覆盖 RSA、SM2、ML-DSA、SLH-DSA、Kyber 等算法，以及 RSA/SM2 混合证书、Kyber 用户证书链、Dilithium 证书链、SLH-DSA 证书链等证书类型，记录测试次数、成功次数、失败次数、平均耗时、最大耗时和最小耗时，用于评估工具运行效率。 | ZS-2-1 ZS-2-2 ZS-2-3 |

    - 兼容性测试

该部分性能相关测试不在课题任务书规定的考核指标范围内，属于指标外补充测试内容。

表 7 兼容性测试内容及对应测试项

| 被测对象 | 测试内容 | 测试项 | 说明 | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗量子证书生成工具 | 多算法组合覆盖 | 多算法组合覆盖测试 | 验证工具能够覆盖 RSA/SM2 混合证书、Kyber 用户证书链、Dilithium 证书链、SPHINCS/SLH-DSA 证书链等主要证书生成场景。 | ZS-3-1 |
|  | Linux 平台编译运行 | Linux 环境编译与运行测试 | 验证工具在 Linux 环境下能够完成编译、运行、证书生成、文件输出和证书链验签。 | ZS-3-2 |
|  | Windows 目标平台交叉编译 | Windows 目标平台交叉编译测试 | 验证工具能够在 Linux 环境下交叉编译生成 Windows 目标平台可执行文件，确认其具备基础工程适配能力。 | ZS-3-3 |

  - 考核指标与测试用例对照表

表 8 考核指标与测试用例对照表

| 课题名称 | 预期成果名称 | 指标名称 | 考核指标完成时指标值/状态 | 课题 成果物 | 测试用例 | 测试用例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题3： 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 | 银行业抗量子密码安全协议库 | 指标1 银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具 | 抗量子/混合公钥证书生成工具，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级 | 抗量子证书生成工具 | 附录B.1.1 (ZS-1-1~ZS-1-2) 混合证书生成功能测试验证 | 24 |
|  |  |  |  |  | 附录B.1.2 (ZS-1-3~ZS-1-5) 纯抗量子证书测试验证 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.1.3 (ZS-1-6~ZS-1-9) 密钥生成与算法支持测试验证 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.1.4 (ZS-1-10~ZS-1-12) 证书字段与扩展测试验证 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.1.5 (ZS-1-13~ZS-1-15) 传统证书链验签测试验证 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.1.6 (ZS-1-16、ZS-1-17) 外部公钥导入签发测试 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.1.7 (ZS-1-18、ZS-1-19) 文件输出测试 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.2 (ZS-2-1~ZS-2-3) 抗量子证书生成工具性能测试 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.3.1 (ZS-3-1) 多算法组合覆盖测试 |  |
|  |  |  |  |  | 附录B.3.2 (ZS-3-2) 跨平台编译与运行测试 |  |

  - 测试依据

本验收测试大纲所依据和引用的文件见表4。

表9 依据和引用文件

| 分类 | 标识 | 文档名称 | 版本 | 发布日期 | 颁布/来源单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标准 | X.509 | X.509 — The Directory: Authentication Framework | — | 2019.10 | CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) |
| 技术标准 | GB/T 20518-2018 | 《信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式》 | — | 2018.06 | 国家市场监督管理总局 |

  - 参考资料

- 《银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术》课题任务书

- 测试技术及方法

表10 测试依据和方法

| 协议名称 | 测试类型 | 测试说明 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗量子证书生成工具 | 功能测试 | 验证工具是否支持抗量子证书、混合证书、密钥生成、字段写入、文件输出和证书验签等功能。 | 运行各证书生成模块，检查输出证书和私钥文件，并解析证书字段、扩展字段及证书链验签结果。 |
|  | 安全性测试 | 验证工具生成证书所使用的抗量子算法类型、参数集和签名验证结果是否满足 128、256 比特量子安全等级要求。 | 核验证书中的算法标识、密钥参数、签名算法和扩展字段，执行传统证书链验签、纯抗量子证书链验签和抗量子签名验签。 |
|  | 性能测试 | 评估不同算法组合下密钥生成、证书生成和证书链验证的运行开销。 | 重复执行密钥生成、证书生成和证书链验证流程，记录测试次数、成功次数、失败次数、平均耗时、最大耗时和最小耗时，并与传统 RSA/SM2 流程对比。 |
|  | 兼容性测试 | 验证工具在不同平台和不同证书格式解析场景下的适配能力。 | 在 Linux 环境下编译运行，并进行 Windows 目标平台交叉编译；检查生成的 PEM 文件、X.509 混合证书和纯抗量子证书是否可解析、可验签。 |

  - 功能测试方法

采用源码配置检查、程序运行输出检查、生成文件检查和证书解析验签等方式，验证抗量子证书生成工具的功能正确性。测试过程中运行各证书生成模块，检查是否能够生成 RSA/SM2 混合证书链、纯抗量子证书链以及外部公钥签发证书；通过程序输出和生成文件确认根证书、中间 CA 证书、终端实体证书及对应私钥是否生成成功；通过证书解析结果检查主题、颁发者、有效期、Key Usage、Basic Constraints、抗量子公钥扩展和抗量子签名扩展等字段是否符合预期；通过传统证书链验签和抗量子签名验签确认生成证书的有效性。

  - 安全性测试方法

采用算法参数核验、证书字段检查、证书链验签和抗量子签名验签等方式，验证抗量子证书生成工具是否满足 128、256 比特量子安全等级要求。测试过程中检查工具生成证书实际使用的抗量子算法类型和参数集，确认 Kyber/ML-KEM、ML-DSA/Dilithium、SLH-DSA/SPHINCS 等算法配置符合任务书要求；通过证书解析结果核验证书公钥算法、签名算法、抗量子公钥扩展和抗量子签名扩展字段；通过传统证书链验签、纯抗量子证书链验签和抗量子签名验签，确认生成证书链关系正确、签名数据有效，证书内容未被篡改。

  - 性能测试方法

采用重复执行密钥生成、证书生成和证书链验证流程的方式，采集不同算法组合下的运行耗时。测试记录包括测试次数、成功次数、失败次数、平均耗时、最大耗时、最小耗时等数据。测试对象覆盖 RSA、SM2、Dilithium、SPHINCS、Kyber 等算法组合，重点统计密钥生成耗时、证书生成耗时、证书文件输出耗时和证书链验签耗时，并与传统 RSA/SM2 证书生成和证书链验证流程的耗时进行对比，用于评估工具在引入抗量子算法后的运行开销。

  - 兼容性测试方法

采用跨环境编译运行和证书格式解析检查的方式，验证工具的工程适配能力和生成结果的可用性。在 Linux、Windows 等目标环境下编译并运行证书生成工具，检查各模块是否能够完成证书生成、文件输出和验签流程。对于 RSA/SM2 混合证书，使用工具自带解析逻辑或通用证书解析工具检查 PEM 文件是否可读取、基础 X.509 字段是否可识别；对于纯抗量子证书，使用工具内置解析与验签逻辑检查证书结构和签发关系是否正确。兼容性测试结果单独记录，用于评估工具在不同运行环境和证书解析场景下的适配情况。

- 测试环境

  - 硬件环境

表 11 硬件环境信息表

| 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 笔记本电脑 | Dell Precision 3530 | 处理器：Intel Core i7-8750H*8 内存：16GB 操作系统：Ubuntu 24.04.4 LTS，64位 |

  - 软件环境

表 12 软件环境信息表

| 名称 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| OpenSSL | 1.1.1 或以上版本 | RSA/X.509 证书 PEM 格式解析与基础字段检查 |
| Go | go1.22.12 linux/amd64 | 抗量子证书生成工具编译与运行 |
| asn1view | v1.0.0 | 解析 PEM/DER 证书的 ASN.1 结构与关键字段 |

- 问题处理

在软件测试过程中，包括动态测试，如果发现软件问题，应及时填写软件问题报告单（附录A）。对发现的软件问题按其来源分成五类，即设计问题、文档问题、程序问题、规范性问题和其它问题，具体说明见表 11。

表 13 软件问题分类

| 问题类别 | 解释说明 |
| --- | --- |
| 设计问题 | 文档要求与程序实现一致，但执行结果错误。 |
| 文档问题 | 文档要求与程序实现不一致，但程序实现正确，文档要求错误。 |
| 程序问题 | 文档要求与程序实现不一致，但文档要求正确，程序实现错误；或没有详细到具体程序代码细度的文档要求，但程序代码错误。 |
| 规范性问题 | 文档编写中的排版格式、文字、章节图表序号等非功能性的问题；或程序代码中编程风格、注释、不影响软件功能的编程准则违背等非功能性的问题。 |
| 其他问题 | 上述问题以外的问题。 |

对发现的软件问题进行分级，问题级别分成四级，具体说明见表 12。

表 14 软件问题分级

| 问题级别 | 描述 |
| --- | --- |
| 关键 | 可能导致软件任务使命无法完整完成的软件问题，或导致软件任务使命完成受到部分影响的软件问题。 |
| 重要 | 虽然不影响软件任务使命的完成，但对软件的功能、性能、可靠性、安全性等重要质量特性有影响的软件问题；或难以断定软件的外在影响，但程序代码本身存在严重性缺陷的软件问题。 |
| 一般 | 虽然不影响软件的功能、性能、可靠性、安全性等重要质量特性，但对软件的易用性、效率等一般质量特性有影响的软件问题；或难以断定软件的外在影响，但程序代码本身存在非严重性缺陷的软件问题。 |
| 建议 | 对软件使用无影响，但对软件的规范性、清晰性、易理解性等可进一步完善的问题，或其他建设性的意见。 |

对测试过程中发现的问题进行分析汇总，提交研制方进行问题确认，研制方应对问题进行解释，并提出处理意见（同意修改或不修改），对不修改问题说明理由。研制方根据处理意见对软件进行更改，测试方对更改后的软件完成更改确认和回归测试。

- 测试进度及人员安排

测试进度安排见下表。

表15 测试进度表

| 序号 | 测试活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试需求分析与测试用例设计 | 2026.4.15 | 2026.5.15 | 刘凯博 |
| 2 | 测试大纲撰写 | 2026.5.16 | 2026.6.28 | 刘凯博 |
| 3 | 测试执行 | 2026.7.10 | 2026.7.20 | 刘凯博 |
| 4 | 回归测试 | 2026.7.20 | 2026.8.1 | 张航 |
| 5 | 测试总结 | 2026.8.1 | 2026.8.5 | 张航 |

附录A软件问题报告单

测试问题报告单

| 测试日期 | 测试人员 | 测试问题数量 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例标识 | 测试用例名称 | 测试问题描述 |

附录B验收测试用例集

测试用例集

B.1 抗量子证书生成工具功能测试

B.1.1混合证书生成功能测试验证

| 测试用例名称 |  | RSA 与抗量子算法混合证书链 生成测试 |  |  |  | 标识 |  | ZS-1-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具是否能够生成 RSA 与抗量子算法结合的混合证书链。运行 RSA 混合证书生成模块后，检查根证书、中间 CA证书和终端实体证书是否生成成功，证书中是否写入抗量子公钥和抗量子签名扩展字段，并验证标准 X.509 证书链关系是否正确。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已准备 RSA 与抗量子算法混合证书生成模块；测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行 RSA 混合证书生成程序：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi ) |  |  | 程序运行成功、无异常退出，结束打印标准 X509 证书链验证成功 |  |  |  |  |
| 2. | 检查输出目录：ls -l pqcert/x509-multi/certs/ ¦ wc -l |  |  | 生成根证书、两级中间 CA 证书、终端实体证书及对应私钥，证书文件存在且非空 |  |  |  |  |
| 3. | 解析并验证证书链：openssl x509 -in pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem -noout -subject -issuer -dates；cat pqcert/x509-multi/certs/intermediate1-ca.pem pqcert/x509-multi/certs/intermediate2-ca.pem > .build/tmp/rsa-chain.pem && openssl verify -CAfile pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem -untrusted .build/tmp/rsa-chain.pem pqcert/x509-multi/certs/end-entity.pem |  |  | 基础字段正确；根证书自签名、中间证书由上级签发、终端证书由中间签发，链验签输出 end-entity.pem: OK；证书中含抗量子公钥/签名扩展字段 |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | SM2 与抗量子算法混合证书链 生成测试 |  |  |  | 标识 |  | ZS-1-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具是否能够生成 SM2 与抗量子算法结合的混合证书链。运行 SM2 混合证书生成模块后，检查根证书、中间 CA证书、终端实体证书及对应私钥是否生成成功，并验证 SM2 签名关系和抗量子签名关系是否均能通过校验。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已准备 SM2 与抗量子算法混合证书生成模块；测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行 SM2 混合证书生成程序：( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 ) |  |  | 程序运行成功、无异常退出，并打印各条链的验签结果 |  |  |  |  |
| 2. | 检查输出目录：ls -l pqcert/sm2/certs_sm2/ ¦ wc -l |  |  | 成功生成根证书、中间 CA 证书、终端实体证书，以及对应 SM2 私钥和抗量子私钥文件 |  |  |  |  |
| 3. | 查看程序输出中的 SM2 链验签与抗量子链验签结果：( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 ) ¦ grep -E "根自签¦由根¦由中间¦抗量子" |  |  | SM2 证书链验签通过（CheckSignatureFrom 返回 nil），抗量子签名验签返回 true |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.1.2纯抗量子证书生成测试验证

| 测试用例名称 |  | Kyber 用户证书链生成测试 |  |  |  | 标识 |  | ZS-1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 Kyber 用户证书链。该证书链中根证书和中间 CA 证书使用 Dilithium/ML-DSA 类抗量子签名算法完成签发，终端实体证书使用 Kyber 公钥作为用户公钥，用于验证工具对 KEM 类型用户证书的生成、保存、解析和证书链验签能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具，测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行纯抗量子证书链生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功、无异常退出（退出码 0） |  |  |  |  |
| 2. | 检查 Kyber 用户证书链输出文件：ls pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/ ¦ grep -i kyber |  |  | 生成 Kyber 链根证书、中间证书、用户证书及对应私钥文件，存在且非空 |  |  |  |  |
| 3. | 查看程序结尾的链验签汇总与等级覆盖清单 |  |  | Kyber用户证书链可信: true；用户证书覆盖 Kyber-512（128 比特）、Kyber-768（192 比特）、Kyber-1024（256 比特）三档参数集；程序结尾打印的等级覆盖清单：128 比特：ML-DSA-44/Dilithium2、SLH-DSA-SHA2-128s/128f（签名）；Kyber-512（KEM）、192 比特：ML-DSA-65/Dilithium3、SLH-DSA-SHA2-192s/192f（签名）；Kyber-768（KEM）、256 比特：ML-DSA-87/Dilithium5、SLH-DSA-SHA2-256s/256f（签名）；Kyber-1024（KEM） |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | Dilithium 证书链生成测试 |  |  |  | 标识 |  | ZS-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 Dilithium/ML-DSA 证书链。该证书链中根证书、中间 CA 证书和终端实体证书均使用 Dilithium/ML-DSA 类抗量子签名算法，测试工具对抗量子签名型证书链的生成、字段写入、文件保存、证书解析和链路验签能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具，测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行纯抗量子证书链生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功、无异常退出 |  |  |  |  |
| 2. | 检查 Dilithium 证书链输出文件：ls pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/ ¦ grep -Ei "dilithium¦mldsa" |  |  | 生成 Dilithium 根证书、中间证书、用户证书及对应私钥文件，存在且非空 |  |  |  |  |
| 3. | 查看程序结尾的链验签汇总与等级覆盖清单 |  |  | 证书签名算法与公钥算法为 Dilithium/ML-DSA 类算法，链签发关系验证通过；覆盖 ML-DSA-44/Dilithium2（128 比特）、ML-DSA-65/Dilithium3（192 比特）、ML-DSA-87（256 比特） |  |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | SPHINCS/SLH-DSA 证书链生成测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 SPHINCS/SLH-DSA 证书链。该证书链中根证书、中间 CA 证书和终端实体证书均使用 SPHINCS/SLH-DSA 类抗量子签名算法，测试工具对哈希签名类抗量子证书链的生成、文件保存、证书解析和链路验签能力。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具，测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行纯抗量子证书链生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功、无异常退出 |  |  |  |
| 2. | 检查 SPHINCS/SLH-DSA 证书链输出文件：ls pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/ ¦ grep -i -E "sphincs¦slhdsa" |  |  | 生成 SPHINCS/SLH-DSA 根证书、中间证书、用户证书及对应私钥文件，存在且非空 |  |  |  |
| 3. | 查看程序结尾的链验签汇总与等级覆盖清单 |  |  | 证书签名算法与公钥算法为 SPHINCS/SLH-DSA 类算法，链签发关系验证通过；覆盖 SPHINCS128s/128f、SLH-DSA-128s/128f（128 比特）、SLH-DSA-192f（192 比特）、SLH-DSA-256s/256f（256 比特） |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.1.3密钥生成与算法支持测试验证

| 测试用例名称 |  | RSA、SM2 密钥生成测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 RSA 和 SM2 密钥，并将其用于对应证书链生成流程。其中 RSA 密钥用于 RSA 混合 X.509 证书链签发，SM2 密钥用于 SM2 混合证书链签发，并可按工具输出规则保存为私钥文件。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具，测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 分别运行两个混合证书生成程序：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi )；( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 ) |  |  | 两个程序均运行成功，无密钥生成相关异常 |  |  |  |
| 2. | 检查密钥文件：openssl rsa -in pqcert/x509-multi/certs/root-ca-key.pem -noout -check；head -1 pqcert/sm2/certs_sm2/root_sm2.key |  |  | RSA 私钥可用于证书签发（RSA key ok）；SM2 私钥文件生成成功、存在且非空 |  |  |  |
| 3. | 验证签名关系：openssl verify -CAfile pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem pqcert/x509-multi/certs/intermediate1-ca.pem；SM2 链看程序输出的 Root 自签/中间/终端 结果 |  |  | RSA 证书链和 SM2 证书链签名验证通过，说明生成的密钥可用于签发与验签流程 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | Dilithium 签名密钥生成测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 Dilithium/ML-DSA 签名密钥，并用于抗量子证书签名和验签流程。测试覆盖 Dilithium2、Dilithium3 等签名密钥生成能力，以及其在混合证书扩展签名和纯抗量子证书链签发中的使用情况。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具，测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行包含 Dilithium 算法的证书生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功，无 Dilithium 密钥生成异常 |  |  |  |
| 2. | 检查 Dilithium 私钥与证书文件：ls pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/ ¦ grep -Ei "dilithium¦mldsa" |  |  | Dilithium2/3、ML-DSA-87 私钥文件及对应证书文件生成成功、存在且非空 |  |  |  |
| 3. | 执行 Dilithium 证书链验签（程序内置），并核对等级覆盖 |  |  | Dilithium 签名验证通过，相关证书链签发关系验证通过；密钥覆盖 128/192/256 比特三档（Dilithium2、Dilithium3、ML-DSA-87） |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | SPHINCS 签名密钥生成测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 SPHINCS/SLH-DSA 签名密钥，并用于纯抗量子证书链生成和签名验证流程。测试覆盖SPHINCS128s、SPHINCS128f 等算法配置下的密钥生成、证书签发和验签能力。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具，测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行包含 SPHINCS/SLH-DSA 算法的证书生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功，无 SPHINCS 密钥生成异常 |  |  |  |
| 2. | 检查 SPHINCS 私钥与证书文件：ls pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/ ¦ grep -i -E "sphincs¦slhdsa" |  |  | SPHINCS/SLH-DSA 私钥文件及对应证书文件生成成功、存在且非空 |  |  |  |
| 3. | 执行 SPHINCS 证书链验签（程序内置），并核对等级覆盖 |  |  | SPHINCS/SLH-DSA 证书链签发关系验证通过；密钥覆盖 128/192/256 比特三档（SPHINCS128s/128f、SLH-DSA-192f、SLH-DSA-256s/256f） |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | Kyber KEM 密钥生成测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够生成 Kyber KEM 密钥，并将 Kyber 公钥写入终端实体证书。测试覆盖 Kyber512、Kyber768 等密钥封装算法的密钥生成能力，以及 Kyber 用户证书生成和私钥文件输出情况。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已准备包含 Kyber 算法的证书生成模块；测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行包含 Kyber 算法的证书生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功，无 Kyber 密钥生成异常 |  |  |  |
| 2. | 检查 Kyber 用户证书与私钥文件：ls pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/ ¦ grep -i kyber |  |  | Kyber512/768/1024 用户证书及对应私钥文件生成成功、存在且非空 |  |  |  |
| 3. | 解析 Kyber 用户证书并验证链：openssl x509 -in pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/user-kyber512.pem -noout -subject -issuer（公钥算法为 Kyber 自定义 OID）；链验签看程序输出 |  |  | 用户证书中包含 Kyber 公钥信息，证书链签发关系验证通过；KEM 密钥覆盖 Kyber-512（128 比特）、Kyber-768（192 比特）、Kyber-1024（256 比特） |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.1.4证书字段与扩展验证测试

| 测试用例名称 |  | 基础证书字段验证测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具生成的证书是否正确写入基础证书字段。测试内容包括证书版本、序列号、主题、颁发者、有效期、CA 标识、Key Usage、Basic Constraints 等字段，确认根证书、中间 CA 证书和终端实体证书的字段设置符合证书链结构要求。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已完成混合证书或纯抗量子证书生成；测试环境具备证书解析能力。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行证书生成程序生成测试证书链：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi ) |  |  | 程序运行成功，生成根证书、中间 CA 证书和终端实体证书 |  |  |  |
| 2. | 解析证书基础字段：openssl x509 -in pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem -noout -text ¦ head -20 |  |  | 能够读取证书版本、序列号、主题、颁发者、有效期等基础字段 |  |  |  |
| 3. | 检查 CA 标记与 Key Usage：openssl x509 -in pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem -noout -text ¦ grep -A1 "Basic Constraints"；对 end-entity.pem 执行同一条命令 |  |  | 根证书与中间证书为 CA 证书、终端证书为非 CA 证书，Key Usage、Basic Constraints 等字段符合预期 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | 抗量子公钥扩展字段验证测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证 RSA/SM2 混合证书中是否正确写入抗量子公钥扩展字段。工具在生成混合证书时应通过自定义扩展字段保存抗量子公钥数据，测试需确认该扩展字段存在、内容非空，并能够被工具提取用于后续抗量子签名验证或证书解析。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已完成混合证书或纯抗量子证书生成；测试环境具备证书解析能力。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行混合证书生成程序：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi ) |  |  | 程序运行成功，生成包含抗量子算法信息的混合证书 |  |  |  |
| 2. | 解析证书扩展字段：openssl x509 -in pqcert/x509-multi/certs/user_dilithium2.pem -noout -text ¦ grep -c "1.3.6.1.4.1.54321.1.1" |  |  | 能读取到抗量子公钥扩展字段（OID 1.3.6.1.4.1.54321.1.1），字段内容非空 |  |  |  |
| 3. | 使用工具提取抗量子公钥并用于验签：( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 ) ¦ grep "抗量子" |  |  | 抗量子公钥能够被正确提取，并可用于后续抗量子验签流程 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | 抗量子签名扩展字段验证测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证 RSA/SM2 混合证书中是否正确写入抗量子签名扩展字段。工具在生成混合证书时应对证书 TBS 数据生成抗量子签名，并将签名数据写入自定义扩展字段。测试需确认扩展字段存在、签名数据非空，并能够用于抗量子签名验签。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已生成 RSA 或 SM2 与抗量子算法混合证书链。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行混合证书生成程序：( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 ) |  |  | 程序运行成功，生成包含抗量子签名扩展的混合证书 |  |  |  |
| 2. | 解析证书扩展字段：openssl x509 -in pqcert/x509-multi/certs/user_dilithium2.pem -noout -text ¦ grep -c "1.3.6.1.4.1.54321.1.2" |  |  | 能读取到抗量子签名扩展字段（OID 1.3.6.1.4.1.54321.1.2），签名数据非空 |  |  |  |
| 3. | 使用扩展字段中的抗量子签名执行验签（工具内置 pqVerify） |  |  | 抗量子签名能够通过验证，说明签名扩展字段写入正确 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.1.5传统证书链验签测试

| 测试用例名称 |  | 传统证书链验签测试 |  |  | 标识 |  | ZS-1-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具生成的 RSA/SM2 混合证书链是否能够完成传统证书链验签。测试内容包括根证书自签名验证、中间 CA 证书由上级证书签发验证、终端实体证书由中间 CA 证书签发验证，用于确认传统签名体系下证书链关系正确。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已生成 RSA 或 SM2 与抗量子算法混合证书链。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 运行 RSA 或 SM2 混合证书生成程序：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi ) |  |  | 程序运行成功，生成根证书、中间 CA 证书和终端实体证书 |  |  |  |
| 2. | 逐级验签：openssl verify -CAfile pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem pqcert/x509-multi/certs/intermediate1-ca.pem；openssl verify -CAfile pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem -untrusted pqcert/x509-multi/certs/intermediate1-ca.pem pqcert/x509-multi/certs/intermediate2-ca.pem；终端证书：cat .../intermediate1-ca.pem .../intermediate2-ca.pem > .build/tmp/rsa-chain.pem && openssl verify -CAfile .../root-ca.pem -untrusted .build/tmp/rsa-chain.pem .../end-entity.pem |  |  | 根证书自签名、中间证书签发关系、终端证书签发关系能够被正确识别 |  |  |  |
| 3. | 查看证书链验签结果 |  |  | 传统证书链验签通过，无签名错误或链路断裂 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  |  | 抗量子签名验签测试 | 标识 | ZS-1-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证 RSA/SM2 混合证书中抗量子签名是否能够正确验签。工具在生成混合证书时将抗量子公钥和抗量子签名写入证书扩展字段，测试通过提取扩展字段中的抗量子公钥和签名，对证书原始 TBS 数据执行抗量子签名验证，确认抗量子签名数据与证书内容匹配。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已生成包含抗量子公钥扩展和抗量子签名扩展的混合证书链。 |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  | 实测结果 |
| 1. | 运行包含抗量子签名扩展的混合证书生成程序：( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 ) |  |  | 程序运行成功，生成包含抗量子公钥和抗量子签名扩展的证书 |  |  |
| 2. | 提取证书中的抗量子公钥、抗量子签名和 TBS 数据（工具内部完成，对应代码 pqVerify） |  |  | 能够正确提取抗量子公钥、抗量子签名和待验签数据 |  |  |
| 3. | 执行抗量子签名验签 |  |  | 抗量子签名验签通过，程序输出抗量子验签成功 |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |

| 测试用例名称 |  |  | 纯抗量子证书链验签测试 | 标识 | ZS-1-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证纯抗量子证书链是否能够完成链路验签。测试对象包括 Kyber 用户证书链、Dilithium 证书链和 SPHINCS/SLH-DSA 证书链。工具应能够解析纯抗量子证书结构，并验证根证书自签名、中间证书由根证书签发、终端实体证书由中间证书签发的链路关系。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已生成 Kyber、Dilithium、SPHINCS/SLH-DSA 等纯抗量子证书链。 |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  | 实测结果 |
| 1. | 运行纯抗量子证书链生成程序：( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功，生成 Kyber、Dilithium、SPHINCS/SLH-DSA 等纯抗量子证书链 |  |  |
| 2. | 解析纯抗量子证书链：openssl x509 -in pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/kyber_chain_root_dilithium.pem -noout -subject -issuer（其余链同理） |  |  | 能够解析根证书、中间证书和终端实体证书的结构及算法信息 |  |  |
| 3. | 执行纯抗量子证书链验签（程序内置） |  |  | 根证书自签名、中间证书签发关系、终端证书签发关系均验证通过 |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |

B.1.6外部公钥导入签发测试

| 测试用例名称 |  |  | SM2 外部公钥导入签发测试 | 标识 | ZS-1-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够从外部公钥文件中读取 SM2 用户公钥，并生成由本地 SM2 根证书签发的用户证书。该测试用于确认工具支持用户私钥不导出的签发场景，即用户私钥由对接方持有，证书生成工具仅导入用户公钥完成证书签发。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已准备包含 SM2 公钥参数的外部公钥文件；测试环境具备文件读取和写入权限。 |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  | 实测结果 |
| 1. | 准备并检查外部公钥文件：head -3 pqcert/data/public_keys.txt |  |  | 外部公钥文件存在且格式符合工具读取要求（含 SM2 公钥参数） |  |  |
| 2. | 运行 SM2 外部公钥导入签发程序：( cd pqcert/gen-sm2-chain && ../../.build/pqcert/gen-sm2-chain ) |  |  | 程序成功读取外部 SM2 公钥，生成 SM2 根证书和用户证书 |  |  |
| 3. | 验证生成的 SM2 用户证书：openssl x509 -in pqcert/certs-sample/sm2_user.pem -noout -pubkey（与外部公钥 X/Y 比对）；链关系看程序输出 Root 自签/User 由 Root 签发 |  |  | 用户证书公钥与导入的 SM2 公钥一致，用户证书由 SM2 根证书签发且验签通过 |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |

| 测试用例名称 |  |  | ML-DSA 外部公钥导入签发测试 | 标识 | ZS-1-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够从外部公钥文件中读取 ML-DSA 用户公钥，并生成由本地 ML-DSA 根证书签发的用户证书。该测试用于确认工具支持纯抗量子证书场景下的外部公钥导入签发，用户私钥不由证书生成工具导出。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已准备包含 ML-DSA 公钥的外部公钥文件；测试环境具备文件读取和写入权限。 |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  | 实测结果 |
| 1. | 准备并检查外部公钥文件：`grep -A2 "ML-DSA\ |  |  | MLDSA" pqcert/data/public_keys.txt ¦ head -5` |  |  |
| 2. | 运行 ML-DSA 外部公钥导入签发程序：( cd pqcert/gen-pq-chain && ../../.build/pqcert/gen-pq-chain ) |  |  | 程序成功读取外部 ML-DSA 公钥，生成 ML-DSA 根证书和用户证书 |  |  |
| 3. | 验证生成的 ML-DSA 用户证书及链关系（程序输出） |  |  | 用户证书公钥与导入的 ML-DSA 公钥一致，用户证书由 ML-DSA 根证书签发且验签通过 |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |

B.1.7文件输出测试

| 测试用例名称 |  |  | 证书 PEM 文件输出测试 | 标识 | ZS-1-18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够将生成的证书保存为 PEM 文件。测试内容包括 RSA/SM2 混合证书、纯抗量子证书链和外部公钥签发证书的输出文件，确认生成文件存在、内容非空、PEM 块类型正确，并可用于后续证书解析或验签。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已运行对应证书生成模块；测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  | 实测结果 |
| 1. | 运行证书生成程序：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi ) |  |  | 程序运行成功，生成证书输出文件 |  |  |
| 2. | 检查证书 PEM 文件：head -1 pqcert/x509-multi/certs/end-entity.pem；grep -l "BEGIN CERTIFICATE" pqcert/x509-multi/certs/*.pem ¦ wc -l |  |  | 证书文件存在且非空，PEM 块类型为 CERTIFICATE |  |  |
| 3. | 使用工具解析生成的证书文件：openssl x509 -in pqcert/x509-multi/certs/end-entity.pem -noout -subject |  |  | 证书文件能够被读取和解析，可用于后续字段检查或验签 |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |

| 测试用例名称 |  |  | 私钥 PEM 文件输出测试 | 标识 | ZS-1-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够将生成的私钥保存为 PEM 文件。测试内容包括 SM2 私钥、Dilithium/ML-DSA 私钥、SPHINCS/SLH-DSA私钥和 Kyber 私钥等输出结果，确认私钥文件存在、内容非空、PEM 块类型正确，并可被工具后续流程使用。 |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已运行支持私钥输出的证书生成模块；测试环境具备文件写入权限。 |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  | 实测结果 |
| 1. | 运行支持私钥输出的证书生成程序：( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 )；( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 程序运行成功，生成对应私钥文件 |  |  |
| 2. | 检查私钥 PEM 文件：head -1 pqcert/sm2/certs_sm2/root_sm2.key；head -1 pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/user_kyber512.key；ls pqcert/sm2/certs_sm2/*_pq_*.key ¦ head -3 |  |  | 私钥文件存在且非空，PEM 块类型为 PRIVATE KEY（SM2、Dilithium/ML-DSA、SLH-DSA、Kyber 私钥均输出） |  |  |
| 3. | 验证私钥可用性：openssl pkey -in pqcert/sm2/certs_sm2/root_sm2.key -noout -text ¦ head -3 |  |  | 私钥能够用于对应证书生成、签名、验签或密钥封装流程，无格式错误 |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |

B.2抗量子证书生成工具性能测试

| 测试用例名称 |  | 密钥生成性能测试 |  |  | 标识 |  | ZS-2-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具在不同算法下的密钥生成效率。测试对象包括 RSA、SM2、Dilithium/ML-DSA、SPHINCS/SLH-DSA、Kyber 等算法，记录各类密钥生成耗时，用于评估工具在不同算法组合下的运行开销。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；测试环境硬件和软件配置固定；测试期间无其他高负载任务干扰。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 对含各算法密钥生成的程序计时（工具本身不打印耗时，需外部计时）：for i in $(seq 1 10); do s=$(date +%s%N); ( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq >/dev/null ); e=$(date +%s%N); echo $(( (e-s)/1000000 ))ms; done（RSA/SM2 用 pqcert/x509-multi、pqcert/sm2 同法） |  |  | 各算法密钥均能生成成功，无异常退出 |  |  |  |
| 2. | 重复执行并记录耗时：重复步骤 1 的循环，记录测试次数、成功次数、失败次数、平均/最大/最小耗时 |  |  | 记录测试次数、成功次数、失败次数、平均耗时、最大耗时、最小耗时 |  |  |  |
| 3. | 汇总不同算法密钥生成耗时（RSA、SM2、Dilithium/ML-DSA、SPHINCS/SLH-DSA、Kyber） |  |  | 密钥生成性能满足测试要求，未出现明显异常耗时或生成失败 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | 证书生成性能测试 |  |  | 标识 |  | ZS-2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具在不同证书类型下的证书生成效率。测试对象包括 RSA 与抗量子算法混合证书链、SM2 与抗量子算法混合证书链、Kyber 用户证书链、Dilithium 证书链和 SPHINCS/SLH-DSA 证书链，记录生成耗时并分析不同算法组合对证书生成性能的影响。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；测试环境硬件和软件配置固定；输出目录可写；测试期间无其他高负载任务干扰。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 分别对 5 个证书生成程序计时：for t in pure-pq sm2 x509-multi gen-pq-chain gen-sm2-chain; do s=$(date +%s%N); ( cd pqcert/$t && ../../../.build/pqcert/$t >/dev/null ); e=$(date +%s%N); echo "$t $(( (e-s)/1000000 ))ms"; done（在项目根执行） |  |  | 各类型证书链均能生成成功，无异常退出 |  |  |  |
| 2. | 重复执行证书生成流程并记录耗时 |  |  | 记录测试次数、成功次数、失败次数、平均耗时、最大耗时、最小耗时 |  |  |  |
| 3. | 汇总不同证书链生成耗时（RSA 混合链、SM2 混合链、Kyber 链、Dilithium 链、SPHINCS/SLH-DSA 链） |  |  | 证书生成性能满足测试要求，输出文件完整，未出现明显异常耗时或生成失败 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | 证书链验证性能测试 |  |  | 标识 |  | ZS-2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具在不同证书链类型下的证书链验证效率。测试内容包括传统 RSA/SM2 证书链验签、抗量子签名验签和纯抗量子证书链验签，记录各类证书链验证耗时，用于评估工具在证书校验环节的运行开销。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；已生成待验证的混合证书链和纯抗量子证书链；测试环境硬件和软件配置固定；测试期间无其他高负载任务干扰。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 准备待验证证书链：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi )、( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 待验证的 RSA/SM2 混合证书链与纯抗量子证书链文件存在且可解析 |  |  |  |
| 2. | 重复执行证书链验签并计时：for i in $(seq 1 20); do s=$(date +%s%N); openssl verify -CAfile pqcert/x509-multi/certs/root-ca.pem -untrusted .build/tmp/rsa-chain.pem pqcert/x509-multi/certs/end-entity.pem >/dev/null; e=$(date +%s%N); echo $(( (e-s)/1000000 ))ms; done（抗量子验签用 pqcert/sm2、pqcert/pure-pq 程序的验签环节计时） |  |  | 记录测试次数、成功次数、失败次数、平均耗时、最大耗时、最小耗时 |  |  |  |
| 3. | 汇总不同证书链验证耗时 |  |  | 各类证书链验证均通过，验证性能满足测试要求，未出现明显异常耗时或验证失败 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.3抗量子证书生成工具兼容性测试

B.3.1多算法组合覆盖测试

| 测试用例名称 |  | 多算法组合覆盖测试 |  |  | 标识 |  | ZS-3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具对多种算法组合的覆盖情况。测试内容包括 RSA 与抗量子算法混合证书、SM2 与抗量子算法混合证书、Kyber用户证书链、Dilithium 证书链、SPHINCS/SLH-DSA 证书链等，确认工具能够覆盖传统算法、国密算法、抗量子签名算法和抗量子 KEM算法的主要组合场景。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境和证书生成工具；测试环境具备文件写入权限；相关证书生成模块可正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 依次运行各生成程序：( cd pqcert/x509-multi && ../../.build/pqcert/x509-multi )；( cd pqcert/sm2 && ../../.build/pqcert/sm2 )；( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq )；( cd pqcert/gen-pq-chain && ../../.build/pqcert/gen-pq-chain )；( cd pqcert/gen-sm2-chain && ../../.build/pqcert/gen-sm2-chain ) |  |  | 各证书生成程序均运行成功、无异常退出 |  |  |  |
| 2. | 检查不同算法组合下的输出文件：RSA 混合链（pqcert/x509-multi/certs/）、SM2 混合链（pqcert/sm2/certs_sm2/）、纯抗量子链（pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/）、外部公钥签发链（pqcert/certs-sample/） |  |  | 成功生成 RSA、SM2、Dilithium/ML-DSA、SPHINCS/SLH-DSA、Kyber 等算法组合对应的证书文件 |  |  |  |
| 3. | 验证各类证书链生成与验签结果 |  |  | 各算法组合下证书链生成成功，证书解析和验签结果符合预期 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.3.2跨平台编译与运行测试

| 测试用例名称 |  | Linux 环境编译运行测试 |  |  | 标识 |  | ZS-3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具在 Linux 环境下能够完成编译、运行、证书生成、文件输出和验签流程。测试覆盖主要证书生成模块，用于确认工具在 Linux 目标环境下具备基本工程适配能力。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境；已获取抗量子证书生成工具源码；Linux 环境具备编译、运行和文件写入权限。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 在 Linux 环境下编译证书生成工具（Go 1.25+）：( cd pqcert/pure-pq && go build -o ../../.build/pqcert/pure-pq . )（其余四个同法，见 §0.2） |  |  | 编译成功，无编译错误 |  |  |  |
| 2. | 检查产物并运行主要证书生成程序：file .build/pqcert/pure-pq；( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) |  |  | 产物为 Linux 可执行文件，程序运行成功并生成证书与私钥文件 |  |  |  |
| 3. | 执行证书解析和验签流程：openssl x509 -in pqcert/pure-pq/pq_x509_certs/user-kyber512.pem -noout -subject；( cd pqcert/pure-pq && ../../.build/pqcert/pure-pq ) ¦ grep 可信 |  |  | 证书可解析，证书链和签名验证结果符合预期 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

| 测试用例名称 |  | Windows 目标平台交叉编译测试 |  |  | 标识 |  | ZS-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例描述 |  | 验证抗量子证书生成工具能够在 Linux 环境下生成 Windows 目标平台可执行文件，用于确认工具具备 Windows 目标平台的基础工程适配能力。测试内容包括配置 Windows 目标平台编译参数、执行交叉编译、检查可执行文件是否生成。 |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 已安装 Go 运行环境；已获取抗量子证书生成工具源码；Linux 环境具备编译权限；源码依赖满足交叉编译要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |  | 实测结果 |
| 1. | 在 Linux 环境下配置交叉编译参数（GOOS=windows GOARCH=amd64）并交叉编译：( cd pqcert/pure-pq && GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -mod=mod -o ../../.build/pqcert/pure-pq.exe . )（其余四个同法） |  |  | 编译参数配置成功，目标平台为 Windows，无错误退出 |  |  |  |
| 2. | 执行交叉编译并检查输出：file .build/pqcert/*.exe |  |  | 成功生成 Windows 可执行文件，文件存在且非空，类型为 PE32+ x86-64 |  |  |  |
| 3. | 在 Windows 环境运行 .exe 完成证书生成 |  |  | Windows 下可运行并生成证书/私钥文件 |  |  |  |
| 测试阶段 |  |  | □自测 □第三方测试 |  |  |  |  |
| 通过情况 |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |

B.4测试结果总结

| 序号 | 测试用例 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  | ZS-1-1 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-2 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-3 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-4 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-5 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-6 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-7 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-8 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-9 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-10 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-11 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-12 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-13 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-14 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-15 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-16 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-17 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-18 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-1-19 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-2-1 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-2-2 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-2-3 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-3-1 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-3-2 | □通过 □不通过 |
|  | ZS-3-3 | □通过 □不通过 |
| 测试结果统计 |  | 测试 项，通过 项 |